要件定義書

全社資産データ検索システム　（ナレッジサーチ　Phase 1）

| 文書番号 | RD-DX-2024-001 | 版数 | Rev.1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 作成日 | 2024-01-15 | 承認日 | 2024-02-01 |
| 作成者 | DX推進本部 鈴木 太郎 | 承認者 | DX推進本部長 加藤 CDO |

# 1. プロジェクト概要

## 1.1 背景と目的

テクゼロン株式会社では、70年にわたる事業活動を通じて、設計図面、FMEA、QC工程図、8Dレポート、検査成績書等の膨大な技術情報が各部署・各システムに分散して保管されている。これらの情報は現状、部門をまたいだ横断的な参照が困難であり、以下の課題を生じている。

- 情報のサイロ化: 部署ごとに独自のフォルダ構成があり、他部署の成功事例にアクセスできない

- 重複作業の蔓延: 過去の資料を探すだけで全業務時間の20%が浪費されている

- 技術継承リスク: 熟練技術者の退職により、暗黙知が失われるリスクが高まっている

本プロジェクトでは、全社の技術情報資産を横断的に検索・活用できる「ナレッジサーチ」システムをPhase 1として構築し、将来のPLM改革の基盤とすることを目的とする。

## 1.2 スコープ

【Phase 1対象】設計情報（図面・FMEA）、生産情報（QC工程図・作業指示書）、品質情報（8Dレポート・検査成績書・クレーム記録）

【Phase 1対象外】顧客情報、財務情報、人事情報、海外拠点のデータ（Phase 2以降で対応）

## 1.3 推進体制

| 役割 | 担当者 | 責任範囲 |
| --- | --- | --- |
| プロジェクトオーナー | 加藤 CDO | 最終承認・予算管理 |
| プロジェクトマネージャー | 鈴木 太郎（DX推進本部） | 全体進捗管理・ステークホルダー調整 |
| 技術リード | 田中 誠（IT基盤チーム） | システム設計・開発統括 |
| 業務要件担当 | 各本部キーユーザー | 業務要件定義・UAT実施 |

# 2. 機能要件

## 2.1 検索機能

| No. | 機能区分 | 要件内容 | 優先度 |
| --- | --- | --- | --- |
| F-001 | 全文検索 | PDF・Word・Excel・PowerPoint・テキストファイルを横断的に全文検索できること | 必須（Phase 1） |
| F-002 | OCR検索 | スキャンPDFや画像ファイル内のテキストをOCR処理し、検索対象に含めること | 必須（Phase 1） |
| F-003 | 図番検索 | 図番・品番を入力すると、該当する全関連文書（図面・FMEA・工程図・8D等）が一覧表示されること | 必須（Phase 1） |
| F-004 | 絞り込み | 資産種別・部署・文書種別・期間・ステータスによるファセット絞り込みができること | 必須（Phase 1） |
| F-005 | AI類似検索 | キーワードに意味的に関連する文書を自動で提示するベクトル検索機能を実装すること | 推奨（Phase 1後半） |
| F-006 | BOM連携 | 図番を起点に親子部品関係を辿り、関連文書を階層表示できること | Phase 2 |

# 3. 非機能要件

| 区分 | 指標 | 要件値 |
| --- | --- | --- |
| 性能 | 検索応答時間 | 通常検索: 2秒以内 OCR検索: 10秒以内（ファイルサイズ10MB以下の場合） |
| 可用性 | 稼働率 | 99.0%以上（計画停止を除く）平日8:00-20:00の業務時間帯 |
| セキュリティ | アクセス制御 | 部門・役職に応じた閲覧権限制御。アクセスログの全件記録（1年間保存） |
| 保守性 | 更新同期 | ファイルサーバー上の新規・更新ファイルを24時間以内に検索インデックスへ自動反映 |
| 拡張性 | データ量 | Phase 1: 100万ファイル・10TBまで対応。Phase 2以降の対象拡張に対応できるアーキテクチャ |

# 4. スケジュール

| フェーズ | 期間 | 予算 | 主要マイルストーン |
| --- | --- | --- | --- |
| 基盤構築 | 2024年4〜5月 | 1,300万円 | インフラ構築・ETLパイプライン完成 |
| 設計・品証データ取込 | 2024年5〜7月 | 1,500万円 | 設計・品証2部門のデータ取込完了 |
| 生産データ取込 | 2024年7〜8月 | 800万円 | 3部門分データ取込・AI検索実装 |
| UAT・全社展開 | 2024年9〜10月 | 900万円 | UAT完了・全社リリース・研修実施 |
| 合計 | 2024年4〜10月 | 4,500万円 | （予備費500万円含む総額5,000万円） |

※ 社内エンジニア工数（3名×7ヶ月）は人件費勘定に別計上